Додаток до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

### ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ 
за 2020 рік

|  |  | 1. ____1000000 _Відділ культури,молоді, спорту та освіти Попаснянської районної державної адміністрації___ (КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника) 2. ____1010000___Відділ культури, молоді,спорту та освіти Попаснянської районної державної адміністрації___ (КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця) 3. ____1017321___ 0828___ __Будівництво освітніх установ___________________ (КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми) 4. Мета бюджетної програми: Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг загальноосвітніх навчальних закладів 5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями: 5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": (тис. грн.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N з/п |  | Показники |  | План з урахуванням змін |  |  |  | Виконано |  |  |  |  | Відхилення |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд |  | разом | загальний фонд |  | спеціальний фонд | разом |  | загальний фонд | спеціальний фонд |  |  |  | разом |
|  | 1. |  | 1017321 Будівництво освітніх установ |  |  | 9973,325 |  | 9973,325 |  |  | 8003,084 | 8003,084 |  |  | -1970,241 |  |  |  | -1970,241 |
|  |  |  | в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 |  | 1017321 капітальний ремонт |  |  | 8884,950 |  | 8884,950 |  |  | 7903,916 | 7903,916 |  |  | -981,034 |  |  |  | -981,034 |
|  | 1.2 |  | 1017321 капітальне будівництво інших об’єктів |  |  | 1088,375 |  | 1088,375 |  |  | 99,168 | 99,168 |  |  | -989,207 |  |  |  | -989,207 |
|  | Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника Економія у зв’язку з проведенням торгів по ПРОЗОРО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду": (тис. грн.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | N з/п |  |  | Показники |  |  | План з урахуванням змін |  |  | Виконано |  |  | Відхилення |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. |  |  | Залишок на початок року |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 |  |  | власних надходжень |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 |  |  | інших надходжень |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |
|  | Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  | Надходження |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 |  |  | власні надходження |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 |  |  | надходження позик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3 |  |  | повернення кредитів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.4 |  |  | інші надходження |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. |  |  | Залишок на кінець року |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 |  |  | власних надходжень |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2 |  |  | інших надходжень |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | 5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": (тис. грн.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N з/п |  |  |  | Показники | Затверджено паспортом бюджетної програми |  |  |  |  |  | Виконано |  |  |  |  |  | Відхилення |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  | разом |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  | разом |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  | разом |  |  |  |  |
| Напрям використання бюджетних коштів 11017321 Будівництво освітніх установ та закладів культури |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1017321 Капітальний ремонт |  |  | 8884,950 |  | 8884,950 |  |  |  | 7903,916 |  | 7903,916 |  |  |  | -981,035 |  | -981,035 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Капітальне будівництво інших об’єктів |  |  | 1088,375 |  | 1088,375 |  |  |  | 99,168 |  | 99,168 |  |  |  | 989,207 |  | 989,207 |  |  |  |  |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками :кошти фактично не були використані |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Кількість об’єктів в яких планується капітальний ремонт |  |  | 22 |  | 22 |  |  |  | 22 |  | 22 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Кількість об’єктів які плануються побудувати |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | -3 |  | -3 |  |  |  |  |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Будівництво огорожі опорного навчального заклоду Попаснянська ЗОШ І-ІІІ ст.№1 Попаснянської районної ради Луганської області | 0 |  | 445,222 |  | 445,222 |  |  |  | 99,168 |  | 99,168 |  |  |  | -34,054 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Будівництво спортивного майданчику Попаснянської ЗОШ І-ІІІ ст.№1 Попаснянськоїрайонної ради Луганської області | 0 |  | 373,153 |  | 373,153 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | -373,153 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші звершальні роботи "Будівництво спортивного майданчика Попаснянської ЗОШ І-ІІІ ст.№1 Попаснянськоїрайонної ради Луганської області" | 0 |  | 220,000 |  | 220,000 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | -220,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Будівництво огорожі Троїцької філії І-ІІІ ст. опорного навчального заклоду Попаснянська ЗОШ І-ІІІ ст.№1 Попаснянськоїрайонної ради Луганської області | 0 |  | 50,000 |  | 50,000 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | -50,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Капітальний ремонт майстерень Троїцької ОНЗ Попаснянської ЗОШ І-ІІІ ст. №1Попаснянської районної ради Луганської області | 0 |  | 382,105 |  | 382,105 |  |  |  | 381,559 |  | 381,559 |  |  |  | -0,546 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Розробка проектно - кошторисної документації по обєкту капітальний ремонт спортивної зали Троїцької філії ОНЗ Попаснянської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 Попаснянської районної ради Луганської області | 0 |  | 49,800 |  | 49,800 |  |  |  | 49,800 |  | 49,800 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Капітальний ремонт харчоблоку Гімназії № 20 Попаснянської районної ради Луганської області | 0 |  | 417,157 |  | 417,157 |  |  |  | 416,802 |  | 416,802 |  |  |  | -0,355 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Капітальний ремонт дворового покриття Гімназії № 20 Попаснянської районної ради Луганської області | 0 |  | 892,253 |  | 892,253 |  |  |  | 892,252 |  | 892,252 |  |  |  | -0,001 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Капітальний ремонт системи опалення майстерень Попаснянської ЗОШ І-ІІІ ст. № 21 Попаснянської районної ради Луганської області | 0 |  | 113,243 |  | 113,243 |  |  |  | 113,243 |  | 113,243 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Капітальний ремонт тротуару Попаснянської ЗОШ І-ІІІ ст. № 21 Попаснянської районної ради Луганської області | 0 |  | 453,900 |  | 453,900 |  |  |  | 453,900 |  | 453,900 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Капітальний ремонт і реставрація тротуару біля тренажерного майданчику Попаснянської ЗОШ І-ІІІ ст. № 21 Попаснянської районної ради Луганської області | 0 |  | 118,751 |  | 118,751 |  |  |  | 113,610 |  | 113,610 |  |  |  | -5,141 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Капітальний ремонт і реставрація тротуару на об’єкт Попаснянської ЗОШ І-ІІІ ст. № 21 Попаснянсько районної ради Луганської області | 0 |  | 233,360 |  | 233,360 |  |  |  | 233,360 |  | 233,360 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Капітальний ремонт тиру Попаснянської ЗОШ І-ІІІ ст.. №21 Попаснянської районної ради Луганської області | 0 |  | 126,304 |  | 126,304 |  |  |  | 126,304 |  | 126,304 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Розробка проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт спортивного майданчику Попаснянської ЗОШ І-ІІІ ст.. №21 Попаснянсько районної ради Луганської області | 0 |  | 49,711 |  | 49,711 |  |  |  | 49,711 |  | 49,711 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Капітальний ремонт кухні та мийної у будівлі Попаснянської ЗОШ І-ІІІ ст. № 24 Попаснянської районної ради Луганської області , розташованої за адресою: м.Попасна, пров.Лермонтова,14 | 0 |  | 284,022 |  | 284,022 |  |  |  | 283,969 |  | 283,969 |  |  |  | -0,053 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Капітальний ремонт (заміна) старої огорожі Попаснянської ЗОШ І-ІІІ ст. № 24 Попаснянської районної ради Луганської області, розташованої за адресою: м.Попасна, пров.Лермонтова,14 | 0 |  | 1171,593 |  | 1171,593 |  |  |  | 632,911 |  | 632,911 |  |  |  | -538,662 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Капітальний ремонт «Утеплення горищногоперекриття, заміна покрівлі спортивного залу та майстерні» Попаснянської БПГ № 25 Попаснянської районної ради Луганської області | 0 |  | 1137,952 |  | 1137,952 |  |  |  | 1084,465 |  | 1084,465 |  |  |  | -53,487 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Капітальний ремонт покрівлі Врубівської ЗОШ І-ІІІ ст. Попаснянської районної ради Луганської області | 0 |  | 836,000 |  | 836,000 |  |  |  | 823,838 |  | 823,838 |  |  |  | -12,162 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Капітальний ремонт огорожі Комишуваського НВК І -ІІІ ст. ДНЗ (ясла-садок) Попаснянської районної ради Луганської області за адресою: Попаснянський район, с.Комишуваха, вул.Крамнчна,1-а | 0 |  | 61,572 |  | 61,572 |  |  |  | 60,713 |  | 60,713 |  |  |  | -0,859 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Капітальний ремонт (ганку центрального входу та дворового покриття) Комишуваського НВК І -ІІІ ст. ЗНЗ-ДНЗ Попаснянської районної ради Луганської області, розташоване за адресою: Луганська область, смт.Комишуваха, вул.Крамнична,1-а | 0 |  | 1026,182 |  | 1026,182 |  |  |  | 721,791 |  | 721,791 |  |  |  | -304,391 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Капітальний ремонт ОНЗ Білогорівська ЗОШ І -ІІІ ст. Попаснянської районної ради Луганської області розташованого за адресою: 93310, Попаснянський район, с.Білогорівка, вул.Шкільна,26 | 0 |  | 653,371 |  | 653,371 |  |  |  | 649,336 |  | 649,336 |  |  |  | -4,035 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Капітальний ремонт покрівлі Нижнєнського НВК ЗНЗ-ДНЗ №36 Попаснянської районної ради Луганської області, смт.Нижнє | 0 |  | 280,507 |  | 280,507 |  |  |  | 280,029 |  | 280,029 |  |  |  | -0,478 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Капітальний ремонт і реставрація тротуару Врубівської ЗОШ І-ІІІ ст. Попаснянської районної ради Луганської області | 0 |  | 144,999 |  | 144,999 |  |  |  | 86,908 |  | 86,908 |  |  |  | -58,091 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Капітальний ремонт стелі (установлення протипожежного люку виходу на горище) КЗ Попаснянський ДНЗ№3 | 0 |  | 36,962 |  | 36,962 |  |  |  | 36,961 |  | 36,961 |  |  |  | -0,001 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Капітальний ремонт вентиляційної системи харчоблоку КЗ Попаснянський ДНЗ№3 | 0 |  | 49,998 |  | 49,998 |  |  |  | 49,996 |  | 49,996 |  |  |  | -0,002 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Капітальний ремонт Гірської філії Попаснянської дитячої школи мистецтв Попаснянської районної ради Луганської області | 0 |  | 365,208 |  | 365,208 |  |  |  | 362,438 |  | 362,438 |  |  |  | -2,770 |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Економія у зв’язку з проведенням торгів по ПРОЗОРО, і кошти фактично не були використані |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напрям використання бюджетних коштів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ____________ 1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми. 5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року": |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N з/п |  |  | Показники |  |  | Попередній рік |  |  |  |  |  | Звітний рік |  |  |  |  |  | Відхилення виконання (у відсотках) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  | разом |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  | разом |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  |  | разом |  |  |
|  |  |  | Видатки (надані кредити) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8003,084 |  | 8003,084 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Напрям використання бюджетних коштів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8003,084 |  | 8003,084 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Проведення капітального ремонту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7903,916 |  | 7903,916 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Капітальне будівництво інших об’єктів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,168 |  | 99,168 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Кількість обэктів,од. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  | 26 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 2. |  |  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Кількість об’єктів в яких планується капітальний ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Кількість об’єктів які плануються побудувати |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Будівництво освітніх установ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8003,084 |  | 8003,084 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Динаміка збільшення книговидач у плановому періоді у порівнянні з попереднім періодом … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Напрям використання бюджетних коштів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

| Код |  | Показники | Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього | План на звітний період з урахуванням змін | Виконано за звітний період | Відхилення | Виконано всього | Залишок фінансування на майбутні періоди |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 - 4 | 7 | 8 = 3 - 7 |  |
| 1. |  | Надходження всього: | х |  |  |  | х | х |  |
|  |  | Бюджет розвитку за джерелами | х |  |  |  | х | х |  |
|  |  | Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) | х |  |  |  | х | х |  |
|  |  | Запозичення до бюджету | х |  |  |  | х | х |  |
|  |  | Інші джерела | х |  |  |  | х | х |  |
| Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Видатки бюджету розвитку всього: | х |  |  |  | х | х |  |
| Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Всього за інвестиційними проектами |  |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Капітальні видатки з утримання бюджетних установ | х |  |  |  | х | х |  |
|  | 5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": Відсутні. 5.7 "Стан фінансової дисципліни": Кредиторської заборгованості за загальним та спеціальним фондом на 01.01.2020р. та на 01.01.2021р. немає. Дебіторської заборгованості за загальним та спеціальним фондом на 01.01.2020р. та на 01.01.2021р. немає. 6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми - є актуальною для подальшої реалізації. ефективності бюджетної програми : забезпечено виконання завдання програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм, забезпечена належна організація роботи. Отже, програма має середню ефективність. корисності бюджетної програми: забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг загальноосвітніх навчальних закладів______________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Керівник бухгалтерської служби | _________ Наталія ПАВЛИЧЕНКО (підпис) |
| --- | --- |